В целях  предупреждения  возникновения чрезвычайных ситуаций,  связанных  с вредным  воздействием паводковых вод, гибели и травматизма людей и Распоряжения  администрации  Пермского муниципального района от 09.02.2018 № 25  « Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году»:

1. Утвердить  прилагаемый План основных мероприятий по пропуску весеннего половодья  2018 года на территории сельского поселения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его  опубликования в информационном бюллетене правовых актов Фроловского сельского поселения и официальном сайте администрации Фроловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                               С.Н.Чекменев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением

администрации

Фроловского

сельского поселения

от 21.02.2018 г. № 16-р

П Л А Н

основных противопаводковых мероприятий по пропуску весеннего половодья 2018 года

на территории Пермского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Максимальное время исполнения ( дни марта, апреля, мая месяца) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05-07 март | 12-16 март | 19-23 март | 26-30 март | 02-06 апрель | 09-13 апрель | 16-30 апрель | 01-15 май | 16-31 май |  |
| 1. | Организовать проведение заседаний противопаводковой рабочей группы при КЧС и ОПБ сельского поселения с рассмотрением вопроса: «Обстановка в период весеннего половодья и ход выполнения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья». | В течение паводкового периода | Председатель КЧС и ОПБ СП |
| 2. | Организация проверки состояния отверстий ж/б труб, малых мостов, удаление льда вокруг сварных опор и ледорезов на подведомственных автодорогах. Организация особого контроля состояния водопропускных устройств. |  | 15 |  |  | 05 |  |  |  |  | Глава поселения |
| 3. | Организация своевременного оповещения граждан о режимах закрытия дорог в период весенней распутицы через официальный сайт поселения. | В период весеннего паводка | Специалист СП О.Н.Половодова |
| 4. | Обследование состояния линий электроснабжения. Принятие мер по их ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности. |  | 15 |  |  |  |  | 25 |  |  | Глава поселения, МРСК Урала (по согласо-ванию) |
| 5. | Проверка готовности средств связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления (подтопления). |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 6. | Уточнение группировки сил и средств, согласование планов основных мероприятий по пропуску весеннего половодья. | до 05 марта |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 7. | Организовать обследования гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ с составлением актов обследования. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Глава поселения |
| 8. | Представление уточненных расчетов зон возможного затопления, количества эвакуируемого населения, маршрутов эвакуации (отселения) населения и материальных ценностей. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Специалист СП Важенина Т.В |
| 9. | Приведение в готовность пунктов временного размещения эвакуируемого населения. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Глава поселения, собственники зданий |
| 10. | Организация изготовления и распространение в местах массового скопления людей тематических листовок, памяток по действиям населения при наводнении. | В период паводка | Специалист СП Важенина Т.В |
| 11. | Обеспечение наличия достаточных финансовых средств для проведения дезинфекционной обработки селитебных территорий, источников водоснабжения, выгребных ям, попадающих в зоны затопления (подтопления). | В период паводка | Глава поселения |
| 12. | Принятие мер к подготовке плавсредств в необходимом количестве для проведения спасательных работ. |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | Глава поселения |
| 13 | Представление информации о прохождении весеннего половодья 2018 года в МКУ ЦОБ ПМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Глава поселения |

# Text boxes

21.02.2018

16-р

АДМИНИСТРАЦИЯ

ФРОЛОВскОГО  СЕЛЬСКОГО поселениЯ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

Об организации безаварийного

пропуска паводковых вод в 2018 году